# unibrain Α.Ε.

# ΕΔΡΑ: ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 19,5 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

# ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21328/06/Β/90/13

Προς το

Χρηματιστήριο Αθηνών

Υπηρεσία Παρακολούθηση Εισηγμένων Εταιρειών

Υπηρεσία ΝΕΧΑ

Σοφοκλέους 10

105 59 Αθήνα														Αθήνα,  4η Οκτωβρίου 2004

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗσ

# της υλοπΟΙΗΣΗΣ του επενδυτικου σχεδιου της unibrain a.e.

# ΚΑΤΑ ΤΟ A’ εξαμηνο του 2004

Το Επενδυτικό Σχέδιο της Unibrain (Ε.Σ.), για την τριετία 2001-2003, όπως αυτό περιγράφετο κατά πολιτικές και δράσεις στο από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ενόψει των εξελίξεων στη διεθνή αγορά και με σκοπό τη ορθολογικότερη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, με την από 26/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και στη συνέχεια, ενόψει των νέων δεδομένων, που αντιμετώπισε η Unibrain, τροποποιήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο από Μαρτίου 2003 δημοσιευθέν Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο (Α.Ε.Σ.) της Unibrain, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, που εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/6/2003 και τροποποιήθηκε εκ’ νέου με την από 24/5/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης* των μετόχων.

Σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο, η Unibrain είχε προγραμματίσει να υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.575 χιλ., οι οποίες θα χρηματοδούνταν κατά το ποσό των € 5.019 χιλ. από το αντληθέντα κεφάλαια (από την αύξηση κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με την από 28.2.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), και κατά το ποσό € 1.556 χιλ. από ίδια διαθέσιμα της Εταιρίας.

Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πορεία και τις εξελίξεις στην υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Unibrain, για την περίοδο από την έναρξη διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και μέχρι την 30/6/2004, σύμφωνα και με τη δημοσιευθείσα κατάσταση αντληθέντων κεφαλαίων της ιδίας περιόδου, με έμφαση στην περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2004.

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσης εκθέσεως παραθέτουμε κατωτέρω τον Πίνακα Επενδύσεων του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του, με πλήρη απεικόνιση των επενδυθέντων μέχρι την 31/12/2003 κεφαλαίων, καθώς και του υπολοίπου κεφαλαίων προς επένδυση μετά την ημερομηνία αυτή,

*Η δυσκολία διάθεσης των ποσών στην κατηγορία επένδυσης για την Οργάνωση, Αναδιάρθρωση Δικτύου Διανομής Ασίας-Ευρώπης ανάγκασε την διοίκηση της εταιρίας να προβεί στη μεταφορά των ποσών σε άλλο ποιο αποδοτικό είδος επένδυσης, όπως είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 Υλικού και Λογισμικού.

Οι λόγοι δυσκολίας διάθεσης έγκειται στο ότι η διοργάνωση εκθέσεων που γινόντουσαν στο παρελθόν έχουνε σταματήσει (εξακολουθούμε και συμμετέχουμε σε εκθέσεις αλλά σε περιορισμένο ρυθμό) να είναι αποδοτικοί και χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων οι οποίοι είναι και λιγότεροι δαπαναροί όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ζημιογόνος λειτουργία κατά την χρήση 2002 ανάγκασε την εταιρία να μειώσει τις λειτουργικές της δαπάνες στο ελάχιστο, ώστε να επανέλθει στην κερδοφορία από την επόμενη χρήση του 2003. Η περικοπή εξόδων προώθησης ήταν, μεταξύ άλλων, μέσα στα μέτρα τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2003, βάση του Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου.

| Είδος Επένδυσης | Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την από 24/52004 απόφαση της Γ.Σ. | Πραγματοποιηθείσες Επεν/σεις μέχρι και την 31-12-2003 | Υπόλοιπο Κεφαλαίων προς Επένδυση | Πρόβλεψη Α Εξάμηνο 2004 | Πρόβλεψη Β Εξάμηνο 2004 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεφάλαια ΝΕΧΑ | Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο | Από Αντλη-θέντα | Από Ίδια Κεφάλαια | Από Αντλη-θέντα | Από Ίδια Κεφάλαια | Από Αντλη-θέντα | Από Ίδια Κεφάλαια | Από Αντλη-θέντα | Από Ίδια Κεφάλαια |  |
|  | 2001 | 2002-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Θυγατρικής “Unibrain, Inc.” | 1.673 | 492 | 623 | 2.788 | 2.165 | 401 | 0 | 222 | 0 | 100 | 0 | 122 | 2.788 |
| Tεχνολογική Υποδομή | 51 | 6 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Ανάπτυξη Προϊόντων Υλικού και Λογισμικού Νέων Τεχνολογιών | 81 | 42 | 53 | 176 | 123 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 Yλικού και Λογισμικού | 734 | 527 | 492 | 1.753 | 1.123 | 20 | 138 | 472 | 40 | 28 | 98 | 444 | 1.753 |
| Οργάνωση Αναδιάρθρωση δικτύου διανομής Ασίας Ευρώπης | 276 | 0 | 115 | 391 | 276 | 0 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 85 | 391 |
| Κεφάλαιο Κίνησης | 0 | 1.137 | 273 | 1.410 | 1.137 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 |
| Σύνολο | 2.815 | 2.204 | 1.556 | 6.575 | 4.881 | 747 | 138 | 809 | 40 | 158 | 98 | 651 | 6.575 |

Η εξέλιξη της υλοποίησης του Επενδυτικό Σχεδίου της Unibrain, για την περίοδο που έληξε την 30/6/2004, έχει ανά κατηγορία επενδύσεων, όπως ακολουθεί:

- Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Θυγατρικής Εταιρίας Unibrain, Inc. στις Η.Π.Α.  ποσού € 2.788.000 και Πληροφορίες για τη Χρήση αυτού.

Η παραπάνω επένδυση προγραμματίσθηκε να χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των € 2.165 χιλ., από τα αντληθέντα δια της δημόσιας εγγραφής κεφάλαια και κατά το ποσό των € 623 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Η θυγατρική Unibrain, Inc. ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500 χιλ. δολαρίων, με την έκδοση (250.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (2) δολαρίων Η.Π.Α. εκάστης. Μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας ήταν και εξακολουθεί να είναι κατά 100% μέχρι και σήμερα η εισηγμένη Unibrain A.E.. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.619.000 δολαρίων και έτσι σήμερα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 3.119.300 δολαρίων. Για την αύξηση αυτή διατέθηκαν ήδη συνολικά € 3.210.280,57 - με βάση τις ισοτιμίες που εκταμιεύθηκαν αυτά τα αντληθέντα κεφάλαια -  κατά το χρόνο των αντιστοίχων αυξήσεων κεφαλαίου.

Την περίοδο του Α’ εξαμήνου του έτους 2004, διατέθηκαν για το σκοπό αυτό € 100 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, τα δε αντληθέντα κεφάλαια έχουν ήδη διατεθεί το 2003. Η συνολική απορρόφηση των αντληθέντων στην κατηγορία αυτή επενδύσεων την 30/6/2004, ανήλθε σε € 2.165 χιλ., που αντιστοιχεί στο σύνολο του ποσού των αντληθέντων και απομένουν προς διάθεση € 122 χιλ. από τα κεφάλαια της ιδίας συμμετοχής της Unibrain. Τα αδιάθετα ίδια κεφάλαια, ύψους € 122 χιλ. θα διατεθούν για την εξάπλωση του δικτύου διανομής  στην Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα στις Ανατολικές και Δυτικές ακτές καθώς επίσης και στον Καναδά. Επίσης μικρό ποσό θα διατεθεί και για αγορά λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της εταιρίας είναι πολύ προσεκτική στη διάθεση των κονδυλίων αυτής της κατηγορίας λόγω των έντονων διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ δολαρίου Η.Π.Α. και Ευρώ, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν η πρόκληση προσθέτων εκτάκτων ζημιών από τη διαφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η ανωτέρω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/12/2004.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής Unibrain Inc., με βάση την αρχικό σχεδιασμό, οι μέχρι σήμερα υλοποιηθείσες επενδύσεις της, καθώς και τα ποσά που απομένουν να διατεθούν μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου:

| Eίδος Επένδυσης | Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο | Υλοποιηθείσες Επενδύσεις 30/4/2001 -30/6/2004 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | Σύνολο | 2001 | 2002 | 2003 | Α’ Εξάμηνο 2004 | Β’ Εξάμηνο 2004 | Αδιάθετο Υπόλοιπο |
| Κεφάλαιο Κίνησης | 1.086 | 0 | 1.086 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Δίκτυο Διανομής | 235 | 147 | 382 | 25 | 67 | 166 | 61 | - | 63 |
| Λογιστικό Σύστημα Τηλ/κός Εξοπλισμός | 352 | 968 | 1.320 | 54 | 13 | 2 | 3 | - | 1.248 |
| Σύνολα | 1.673 | 1.115 | 2.788 | 1.165 | 80 | 168 | 64 | - | 1.311 |

Η Unibrain, Inc. με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.2003 παρουσίαζε τη 31η Δεκεμβρίου 2003 συσσωρευμένες ζημίες ύψους € 1,682 χιλ..

Η ζημιογόνος λειτουργία της θυγατρικής Unibrain Inc. κατά τα έτη 2002 και 2003 αναίρεσε τη δυνατότητα αυτή την χρονική περίοδο για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της, του οποίου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν την 31η Δεκεμβρίου 2003 σε € 1.375 χιλ. την δε 30η Ιουνίου 2004 σε € 1.311 χιλ.. Η ανάγκη για χρηματοδότηση των αγορών της και των λοιπών εξόδων λειτουργίας της καλύφθηκε, προσωρινά, από το ποσό που διέθεσε η μητρική εταιρία, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, προς αποφυγή τραπεζικού δανεισμού που θα επέφερε  πρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα της εταιρίας.

Η εταιρία αναμένει να διαθέσει εντός του έτους 2004 και το υπόλοιπο ποσό της ιδίας συμμετοχής € 122 χιλ. προς την θυγατρική της.

Σύντομη Αναφορά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Unibrain Inc.

Με βάση το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Unibrain Inc.:

- Η Unibrain Inc. διατηρείται ως αυτοτελής επιχειρηματική οντότητα.

- Η δραστηριότητα της Unibrain Inc. θα εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

- Προβολή και προώθηση των προϊόντων λογισμικού (κυρίως αυτών που διατίθενται με άδειες χρήσεως) της Unibrain στις Η.Π.Α, ιδίως στους εγκατεστημένους στις Η.Π.Α. διεθνείς οίκους και προώθηση των συνεργασιών.

- Τη διανομή των προϊόντων της Unibrain AE στις Η.Π.Α..

- Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των προϊόντων στις Η.Π.Α.

- Λειτουργία και υποστήριξη του ενεργούς ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας, παραλαβή και εκτέλεση των παραγγελιών στις Η.Π.Α.

- Συνέχιση του εφοδιασμού των δικτύων διανομής και δικτύων χονδρεμπορίας με τα καταναλωτικά προϊόντα της Unibrain κατά το έτος 2003 (στα πλαίσια των υφισταμένων συμφωνιών και ανειλημμένων υποχρεώσεων μέχρι την ολοσχερή διάθεση των αποθεμάτων) και σταδιακή παύση της αυτοτελούς δραστηριοποίησης της Unibrain Ιnc. στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στα τέλη του 2003 ή αρχές 2004.

- Κύρια επιδίωξη της Unibrain είναι η μείωση των ετησίων λειτουργικών της εξόδων της Unibrain Inc., με σκοπό τη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, με σταδιακή μείωση του ζημιογόνου αποτελέσματός της το έτος 2004 ή δυνατόν σε οριακά επίπεδα, με σκοπό την επαναφορά της Εταιρίας σε κερδοφορία κατά το έτος 2005 και τις επόμενες χρήσεις. H χρήση του 2003 της Unibrain, Inc. ήταν και αυτή ζημιογόνα με συνολικά ζημίες 229 χιλ. Ευρώ οι οποίες είναι μετά από φόρους και αμοιβές Δ.Σ. Η διοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου το 2004, η θυγατρική εταιρία θα καταστεί εκ νέου κερδοφόρος, με σκοπό αφενός μεν να ανακτηθούν τα κεφάλαια που απωλέσθηκαν λόγω της ζημιογόνου δράσεως της και αφετέρου να υλοποιηθεί σταδιακά το επενδυτικό της σχέδιο.

Με την από 29.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρασχέθηκε η έγκριση προς του διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας να συνεχίσουν τη διάθεση των κεφαλαίων ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στην παραπάνω κατηγορία επενδύσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάθεση αυτών.

- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για Διατήρηση του Τεχνολογικού Επιπέδου της Έρευνας στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων, τόσο από πλευράς τεχνικών δυνατοτήτων, όσο και από πλευράς μεθοδολογίας ανάπτυξης και παραγωγής συνολικού κόστους € 1.467.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 1.194 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια, για την αγορά εξοπλισμού και την ενδυνάμωση της τεχνολογικής της υποδομής, και επιπρόσθετα ποσό € 273 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Με την από 26/6/2002 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη πραγματοποίηση της επένδυσης του κεφαλαίου αυτού, διότι δεν θα απέβαινε κερδοφόρα και εις όφελος της Εταιρίας.

Έτσι αποφασίσθηκε το συνολικό ποσό των αδιάθετων κεφαλαίων ύψους 1.137 χιλ. Ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια και 273 χιλ. Ευρώ από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας να χρησιμοποιηθούν και διατεθούν ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού κεφαλαίου επενδύσεων του αρχικού επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Το σύνολο του παραπάνω ποσού των αδιάθετων εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, μαζί με την ιδία συμμετοχή της Εταιρίας στην υλοποίηση της παραπάνω επένδυσης, που αντιστοιχούσε σε € 273 χιλ., απορροφήθηκε στο νέο προορισμό του πλήρως μέχρι και την 30/9/2002.

- Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού Νέων Τεχνολογιών, για την οποία θα διατίθετο το συνολικό ποσό των € 176.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, για την αγορά, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών και επιπρόσθετα ποσό € 53 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τον ίδιο σκοπό.

Η Unibrain είχε δαπανήσει για τη κατηγορία αυτή επενδύσεων μέχρι 31/12/2003 από τα αντληθέντα κεφάλαια συνολικό ποσό € 123 χιλ. και ποσό € 53 χιλ. από ίδια κεφάλαια.

Τό σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων και των κεφαλαίων της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας της κατηγορίας αυτής επενδύσεων είχαν πλήρως απορροφηθεί έως την 31/12/2003.

- Διαρκής Αναβάθμιση των Υπαρχόντων Προϊόντων – Έρευνα & Ανάπτυξη - Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394, για την οποία θα διατεθεί το συνολικό ποσό των € 1.753.000.

Σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 1.123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, και επιπρόσθετα ποσό € 492 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, για την αναβάθμιση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων προϊόντων υλικού και λογισμικού τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394.

Η Unibrain διέθεσε κατά την περίοδο μέχρι 31/12/2002 το συνολικό ποσό των € 1.123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσό € 20 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια.

Κατά το Α΄ εξάμηνο 2004, απορροφήθηκε στην κατηγορία αυτή επενδύσεων ποσό € 44 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσό € 28 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια και ούτως την 30/6/2004 υπολείπετο πλέον η διάθεση του υπολοίπου των κεφαλαίων των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους € 94 χιλ. και της ιδίας συμμετοχής ποσού € 444 χιλ..

Η απορρόφηση των κεφαλαίων στην κατηγορία αυτή επενδύσεων παρουσιάζει μια σχετική καθυστέρηση, ενόψει της ιδιαίτερης προσοχής με την οποία τα κεφάλαια διατίθενται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναπτύσσονται επτά διαφορετικά προϊόντα, εκ των οποίων τρία ήδη διατίθενται στην αγορά (Fire-iAPI v 2.5, από 15/4/2003, FireAPI Version 3.0 από 30/6/2003 και 1394b/Firewire800 από 30/6/2003) και των επτά η έρευνα και ανάπτυξη βρίσκεται υπό εξέλιξη, προκειμένου με κάθε τρόπο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων (τα προϊόντα αυτά είναι τα i-Zach,  Raid, FireNet800, 1394/Ethernet, FireShare, Philipps, 1394b GOF).

Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα διαθέσει το υπόλοιπο της ιδίας συμμετοχής εντός του έτους 2004.

- Ανασχεδιασμός και Ανασυγκρότηση Δικτύων Διανομής σε Ασία και Ευρώπη, συνολικής επένδυσης ποσού € 391.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 414 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, για την ανασυγκρότηση των δικτύων διανομής Ασίας και Ευρώπης και επιπρόσθετα ποσό € 115 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Με την από 24/5/2004 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του θέματος της ημερησίας διάταξης για την έγκριση μερικής τροποποίησης της χρήσης των κεφαλαίων αυτής της κατηγορίας ως εξής, τη διάθεση ποσού € 276 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσού € 115 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Η Unibrain διέθεσε κατά την περίοδο μέχρι και 31/12/2003 το συνολικό ποσό των € 276 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσό € 0 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια.

Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2004, απορροφήθηκε στην κατηγορία αυτή επενδύσεων όλο το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων για τα δε ίδια κεφάλαια απορροφήθηκε το ποσό των € 27 χιλ. και υπολείπεται προς διάθεση για το έτος 2004 το ποσό € 88 χιλ. που είναι μόνο από τα κεφάλαια της ιδίας συμμετοχής.

Η εταιρία, λόγω των διεθνών εξελίξεων και μεταβολών στη διεθνή αγορά, προβαίνει με εξαιρετική προσοχή στη διάθεση των κονδυλίων της κατηγορίας αυτής επενδύσεων, ενόψει της άρνησης των διεθνών δικτύων διανομής να αναλάβουν μακροχρόνιες υποχρεώσεις εντασσόμενοι στο δίκτυο των διανομέων μας.

- Κεφάλαιο Κίνησης ποσού (€ 1.410.000).

Πρόκειται για κεφάλαια ποσού € 1.410 χιλ. (€ 1.194 χιλ. από τα αντληθέντα και € 273 χιλ. από ίδια),  που με βάση το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε για την αγορά εξοπλισμού και την τεχνολογικής υποδομής. Με την από 26/6/2002 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη πραγματοποίηση της επένδυσης του κεφαλαίου αυτού, διότι δεν θα απέβαινε κερδοφόρα και εις όφελος της Εταιρίας και η διάθεση του συνόλου των κεφαλαίων αυτών για κεφάλαιο κίνησης

Το σύνολο του παραπάνω ποσού των αδιάθετων εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, μαζί με την ιδία συμμετοχή της Εταιρίας απορροφήθηκε στο νέο προορισμό του πλήρως μέχρι και την 30/9/2002.

Η εξέλιξη της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, μέχρι την 30/6/2004, καθώς και τα υπόλοιπα κεφαλαίων (από τα αντληθέντα ή και από ίδια της Εταιρείας) εμφαίνονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα:

|  |  |  |  |  | Πραγματοποιηθείσες | Πραγματοποιηθείσες | Πραγματοποιηθείσες | Υπόλοιπο επενδύσεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος Επένδυσης | Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την | Επενδύσεις μέχρι | Επενδύσεις από | Επενδύσεις από | προς υλοποίηση |
|  | από 24/5/04 απόφαση της Γ.Σ. | και την 30/12/03 | 1/1/04 έως 30/06/04 | 1/7/04 έως 31/12/04 | 2004 |
|  | Κεφάλαια ΝΕΧΑ | Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο | Από Αντληθέντα | Από 'Ιδια Κεφάλαια | Από Αντληθέντα | Από 'Ιδια Κεφάλαια | Από Αντληθέντα | Από 'Ιδια Κεφάλαια | Από Αντληθέντα | Από 'Ιδια Κεφάλαια |
|  | 2001 | 2002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Θυγατρικής "Unibrain, Inc." | 1,673 | 492 | 623 | 2,788 | 2,165 | 401 | 0 | 100 | - | - | 0 | 122 |
| Τεχνολογική Υποδομή | 51 | 6 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Ανάπτυξη Προϊόντων Υλικού και Λογισμικού Νέων τεχνολογιών | 81 | 42 | 53 | 176 | 123 | 53 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 Υλικού και Λογισμικού | 734 | 527 | 492 | 1,753 | 1,123 | 20 | 44 | 28 | - | - | 94 | 444 |
| Οργάνωση Αναδιάρθωση δικτύου διανομής Ασίας-Ευρώπης | 276 | 0 | 115 | 391 | 276 | 0 | 0 | 27 | - | - | 0 | 88 |
| Κεφάλαιο Κίνησης | 0 | 1,137 | 273 | 1,410 | 1,137 | 273 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2,815 | 2,204 | 1,556 | 6,575 | 4,881 | 747 | 44 | 155 | - | - | 94 | 654 |

Όπως έχει αναφερθεί και στο από Μαρτίου 2003 Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο 2002-2003 (αλλά και σύμφωνα με το από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, σελ. 196) η Unibrain είχε προγραμματίσει να διενεργήσει πρόσθετες επενδύσεις το έτος 2003, συνολικού ποσού € 1.191 χιλ., που θα χρηματοδοτούσε με ίδια διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα είχαν προγραμματισθεί για το 2003 πρόσθετες (πέραν των επενδύσεων των ετών 2001 – 2002) επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες από ίδια κεφάλαια της Unibrain, κατά κατηγορία επενδύσεων, όπως ακολουθεί:

(α)	Για τεχνολογική υποδομή συνολικού ποσού € 232 χιλ., η οποία ενόψει της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 26/6/2002 περί ματαιώσεως της κατηγορίας αυτής επενδύσεων,  το σύνολο των σχετικών κονδυλίων (αντληθέντα κεφάλαια και ίδια συμμετοχή) διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης της Eταιρείας το έτος 2002.

(β)	Για ανάπτυξη νέων προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών συνολικού ποσού €373 χιλ.  και

(γ) 	Για έρευνα και ανάπτυξη ΙΕΕΕ-1394 (σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα), συνολικού ποσού €587 χιλ.

Οι παραπάνω επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2003, ως αρχικά είχε προγραμματισθεί, με εξαίρεση την επένδυση υπό (α) ανωτέρω, που ολοκληρώθηκαν κατά τα προαναφερθέντα. Οι πρόσθετες επενδύσεις, ύψους € 960 χιλ., που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός του έτους 2003 στις κατηγορίες «ανάπτυξη νέων προϊόντων και λογισμικού νέων τεχνολογιών» και «έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων IEEE-1394» ,θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια των ετών 2004-2006 από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα :

|  | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
| --- | --- |
| Είδος Επένδυσης | Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2004 | Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2004 | Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 | Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 | Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 | Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ποσά σε χιλ € |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 68 | 373 |
| Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων IEEE-1394 υλικού και λογισμικού | 0 | 0 | 150 | 150 | 145 | 142 | 587 |
|  | 60 | 60 | 210 | 210 | 210 | 210 | 960 |

Κατά το Α΄Εξάμηνο του 2004 έχει διατεθεί το ποσό των € 55 χιλ., στη κατηγορία «ανάπτυξη νέων προϊόντων και λογισμικό νέων τεχνολογιών» που υπολείπεται κατά € 5 χιλ από τα προϋπολογισθέντα.

Η παρούσα έκθεση εξέλιξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας για το Α’ εξάμηνο του 2004 κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστιοσελίδα της εταιρίας (www.unibrain.com) και είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο της έκθεσης που κατατέθηκε στο Χ.Χ.Α., η δε πρόσβαση στην ιστιοσελίδα παρέχεται χωρίς χρέωση.

Για την Unibrain A.E.

Γεώργιος Ζαχόπουλος              Ερρίκος Τζαβάρας

Διευθύνων Σύμβουλος           Διευθύνων Σύμβουλος